# Поиск первой ИТ стажировки без опыта

Отчёт команды 503 по семинарам 1–5 · 16 октября 2026 года

Волков Антон · Умаров Милан · Хамчиев Рахим
Учебная группа 15.27д-ИСТ05/25б

Мы разрабатываем сервис, который помогает студенту сопоставить свои знания и учебные проекты с требованиями стажировок и выбрать, куда откликнуться. Начальная задача продукта — обоснованный выбор вакансии и следующего шага подготовки.

Проблема и ценность решения пока являются гипотезами. План интервью, сравнение альтернатив и концепция первой версии подготовлены; выводы о поведении студентов будут внесены после исследования. Получение предложения о работе не является обещанием продукта.

## Состав работы

| Семинар | Результат |
| --- | --- |
| 1 | Команда и роли; проблема; карточка гипотезы |
| 2 | Сегмент; сценарий; альтернативы; предположения; план и гайд интервью |
| 3 | Карта альтернатив; позиционирование; модель TAM SAM SOM |
| 4 | Ценностное предложение VPC; паспорт MVP; карточка проверки |
| 5 | Пользовательские истории, backlog, RICE и ближайший план |

## Команда и ответственность

| Участник | Роль | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Антон | Product и Research | Проблема, исследование, согласованность Product Book |
| Милан | AI и Data | Данные, сопоставление требований, ограничения механизма |
| Рахим | Delivery и Business | Альтернативы, ресурсы, организация пилота и экономика |

Роли и задачи распределены для дальнейшей работы. Основную подготовку материалов выполнил Антон. Интервью и проверку прототипа ещё не проводили. Срок начала проверки не определён.

# Семинар 1 Проблема и гипотеза

## Исходная проблема

Мы предполагаем, что студент без коммерческого опыта при поиске первой ИТ-стажировки не может уверенно сопоставить свои знания и учебные проекты с требованиями вакансий. Поэтому долго сравнивает предложения, откладывает отклик или выбирает вакансии без понятного основания.

## Карточка гипотезы

Пользователь — студент, который недавно искал первую ИТ-стажировку. Ситуация — он нашёл несколько предложений и решает, на какие откликнуться. Задача — выбрать вариант с подходящими условиями и понять, чем подтвердить необходимые навыки.

Текущая альтернатива — прочитать объявления самостоятельно, выписать требования, обратиться к знакомому или использовать универсальный ИИ-помощник. Какие из этих способов действительно используются, выясняем на интервью.

Если показать связь «требование вакансии — подтверждение в проекте студента — пробел или неизвестное», студенту будет проще выбрать вакансию и определить ближайшее действие. Это гипотеза решения, а не установленный результат.

## Предполагаемый результат

Студент выбирает хотя бы одну стажировку для отклика и объясняет выбор через требования и условия.

Для важных требований называет подтверждение своего навыка либо отмечает, что подтверждения пока нет.

Определяет конкретный следующий шаг: подготовить пример проекта, уточнить условие или изучить определённую тему.

## Наблюдаемый сигнал

Измеряем время выбора, наличие обоснования и число существенных ошибок в сопоставлении. Отдельно проверяем, помог ли разбор принять решение, а не только понравился ли интерфейс.

## Что может изменить наше решение

Если основные трудности связаны с отсутствием подходящего графика, нехваткой вакансий или этапом собеседования, меняем фокус. Если пользователи уже легко решают задачу текущими средствами, не добавляем автоматизацию без основания.

## Проверка согласованности

Пользователь и ситуация определены. Неподтверждённые места: частота проблемы, её последствия и недостаточность альтернатив. Внешнее ревью другой командой ещё не проводилось; его замечания нужно записать отдельно.

# Семинар 2 Сегмент и сценарий

## Целевой сегмент

Для первых интервью: студенты 18 лет и старше, которые за последние шесть месяцев искали первую ИТ-стажировку или начальную ИТ-позицию без предшествующего коммерческого опыта. Под поиском понимаем хотя бы просмотр конкретных вакансий и попытку выбрать, куда откликнуться.

Включаем получивших предложение, получивших отказы и прекративших поиск. Не включаем тех, кто только допускает поиск в будущем, опытных специалистов и ищущих исключительно подработку вне ИТ.

Для MVP предварительно выбираем одно направление — стажировки по Python-разработке. Это ограничение объёма первой версии, а не вывод о рынке. Если подходящих респондентов мало, направление уточняем после первых разговоров.

## Problem Statement из пяти частей

| Часть | Формулировка |
| --- | --- |
| Кто | Студент без коммерческого опыта |
| Когда | При сравнении вакансий первой ИТ-стажировки |
| Задача | Выбрать, куда откликнуться и как подготовиться |
| Трудность | Неясно, какие требования уже подтверждены его знаниями и проектами |
| Последствие | Тратит время на повторное сравнение, откладывает решение или делает необоснованный выбор |

## Сценарий до продукта

Выбирает направление и ограничения: город, формат работы, доступные часы.

Находит предложения на сайтах вакансий, страницах компаний или через знакомых.

Читает требования и сравнивает их со своим опытом.

Ищет объяснения неизвестных терминов или просит совет.

Откликается, откладывает решение либо исключает предложение.

Сценарий — предположение. На интервью восстанавливаем реальную последовательность действий и причины переходов; не подсказываем её участнику.

## Задача исследования

Выяснить, возникает ли трудность именно на этапе оценки требований, как человек справляется сейчас и к каким наблюдаемым последствиям это приводит.

# Семинар 2 План исследования

Планируем шесть проблемных интервью, по два на каждого участника команды. В С5 выбрали переписку с уточняющими вопросами, чтобы сократить время на созвоны. Вопросы ниже используем как гайд. Это первая качественная выборка; она не показывает долю проблемы среди всех студентов.

## Набор участников

Ищем через знакомых студентов и учебные сообщества. Стараемся включить разные исходы поиска и не ограничиваться близкими друзьями. Если нужных участников не хватает, фиксируем состав выборки и расширяем набор; не заменяем опыт поиска общим интересом к работе.

## Вопросы для отбора

Учитесь ли вы сейчас и по какому направлению?

Когда в последний раз искали ИТ-стажировку или первую ИТ-работу?

Был ли до этого оплачиваемый коммерческий опыт в ИТ?

Можете ли рассказать о конкретной вакансии, которую рассматривали?

## Предположения и их проверка

| Предположение | Что ищем в интервью | Что его ослабит |
| --- | --- | --- |
| Требования трудно сопоставить с навыками | Конкретный термин или требование, вызвавшее затруднение | Человек быстро и самостоятельно объяснил все важные требования |
| Неясность влияет на решение | Отложенный отклик, повторное сравнение, обращение за помощью | Затруднение было, но никак не повлияло на действия |
| Текущие способы недостаточны | Что попробовал и почему этого не хватило | Совет знакомого или текущий сервис полностью решили задачу |
| Учебный проект помогает подтвердить навык | Как использовал проект при выборе или отклике | Подтверждения навыков не участвовали в выборе |

## Правило принятия решения после интервью

Если минимум три из шести участников опишут отдельный реальный эпизод затруднения с требованиями и его последствия, продолжаем проверку решения. Это рабочий порог команды для следующего шага, не доказательство распространённости проблемы. Если эпизодов меньше или доминирует другая трудность, уточняем сегмент и формулировку.

## Фиксация

Используем коды R01–R06 вместо имён. Записываем дату, контекст, действия, короткие точные цитаты с согласия участника и выводы отдельно от цитат. Запись разговора делаем только с разрешения; контакты не включаем в публичный репозиторий.

# Семинар 2 Гайд интервью

Вступление: «Мы изучаем, как студенты ищут первую ИТ-стажировку. Хотим понять ваш недавний опыт. Здесь нет правильных ответов; любой вопрос можно пропустить. Можно ли делать заметки?»

## Основные вопросы

1. Расскажите о последнем случае, когда вы искали стажировку. Когда это было и что вы хотели найти?

2. Где вы начали искать? Что сделали после этого?

3. Вспомните конкретную вакансию. Что привлекло ваше внимание?

4. Как вы решали, подходите ли под её требования?

5. Какие требования были понятны, а какие пришлось уточнять? Что именно было неясно?

6. Как вы проверяли, есть ли у вас нужный навык? Использовали ли учебные или личные проекты?

7. Когда возникла трудность, что вы сделали? К кому обращались или какие средства использовали?

8. Что помогло, а что не помогло? Почему?

9. Что произошло с этой вакансией: откликнулись, отложили или отказались? Что повлияло на решение?

10. Сколько примерно времени занял выбор? На что ушла большая часть времени?

11. Был ли другой случай, когда выбрать было легко? Чем он отличался?

12. Что оказалось самым трудным во всём поиске? Что мы ещё не обсудили?

## Уточнения по ходу разговора

«Что произошло дальше?» · «Можете привести пример?» · «Как вы это поняли?» · «Можно посмотреть объявление или ваши заметки без личных данных?»

## Чего избегаем

Не спрашиваем, понравился ли бы наш сервис, и не обещаем помощь до рассказа об опыте. Не называем требования сложными за участника. Не выводим частоту поведения из одного эпизода.

## После интервью

Сразу заполняем карточку эпизода: цель → действия → затруднение → текущий способ → результат. Отмечаем противоречия исходной гипотезе. Показ прототипа, если потребуется, проводим отдельно от проблемного интервью.

# Семинар 3 Альтернативы и отличие

Оцениваем способы решения одной задачи: понять требования и выбрать стажировку. Существование площадок подтверждено открытыми страницами; удобство, время и достаточность способов для наших студентов требуют проверки. Не приписываем конкурентам отсутствие функций, которые не исследовали.

| Альтернатива | За что её могут выбирать | Что проверим |
| --- | --- | --- |
| hh.ru | Поиск вакансий и инструменты создания резюме [5, 6] | Как студент оценивает соответствие требованиям; достаточно ли встроенных средств |
| Хабр Карьера | ИТ-вакансии, включая предложения для стажёров [7] | Как использует специализацию и требования при выборе |
| FutureToday | Подборки стажировок и программ для студентов [8] | Помогает ли подборка принять решение по конкретной позиции |
| Знакомый или карьерный центр | Объяснение требований в личном контексте — гипотеза | Доступность помощи, ожидание и достаточность ответа |
| Универсальный ИИ-помощник | Разбор текста по запросу — гипотеза | Что вводит студент и как проверяет ответ |
| Самостоятельное сравнение | Не нужно передавать профиль или осваивать сервис | Время, ошибки, причины отказа от помощи |

## Критерии сравнения

В пилоте сравним время выбора, связь вывода с исходным текстом, возможность подтвердить навык проектом, учёт графика и города, объём ручного ввода. Не используем произвольные оценки «5 из 5» без наблюдений.

## Позиционирование

Для студента без коммерческого опыта, который выбирает первую ИТ-стажировку, наш сервис предлагает проверяемый разбор соответствия конкретной вакансии: исходное требование, подтверждение в опыте студента и следующий шаг. Предполагаемое отличие — единый формат такого разбора. Его полезность и отличие от действующих инструментов ещё нужно проверить.

## Условие выбора нашего решения

Новый сервис имеет смысл, если этот разбор помогает принять более обоснованное решение при приемлемых затратах времени. Если текущая площадка или обычный запрос к ИИ даёт тот же результат проще, пересматриваем предложение.

# Семинар 3 Масштаб задачи

Выбираем TAM / SAM / SOM для внешнего продукта. Единица — уникальный студент за 12 месяцев, а не вакансия, отклик или рубль. Фактических размеров рынка пока нет; ниже — модель расчёта и явно условный пример.

## Границы и формулы

| Показатель | Граница | Расчёт |
| --- | --- | --- |
| TAM | Студенты в России без коммерческого ИТ-опыта, ищущие первую ИТ-стажировку за год | N × p: N — студенты в границах сегмента; p — доля ищущих |
| SAM | Часть TAM с выбранным направлением и условиями, которые поддерживает первая версия | TAM × q: q — доля, отвечающая всем условиям версии |
| SOM | Участники SAM, которых достижимо привлечь и обслужить за первые 12 месяцев | min(SAM, C × c, K): охват C, конверсия c, мощность K |

## Что нужно получить для реального расчёта

N — данные о численности студентов выбранных направлений с годом и источником.

p — отдельные данные о поиске стажировок; шесть интервью не используем как репрезентативную оценку доли.

q — условия первой версии и данные о доступном сегменте; пересечения считаем совместно, не перемножаем независимые доли без основания.

C — уникальный охват доступных каналов с устранением повторов.

c — конверсия из пилота; K — проверенная мощность команды.

## Условный сценарий для проверки формулы

Только допущения: N = 10 000; p = 0,30; q = 0,20. Тогда TAM = 3 000 и SAM = 600 студентов за год. Это не статистика российского рынка.

Допускаем C = 200 уникальных студентов и c = 0,15. Команда выделяет на ручные разборы 6 часов в неделю, работает 40 недель, один разбор занимает 45 минут. K = 6 × 40 × 60 / 45 = 320 разборов. При одном разборе на человека SOM = min(600; 30; 320) = 30 пользователей.

Чувствительность: при конверсии 5% SOM = 10 пользователей; при 30% — 60. Пока слабое место — охват и конверсия, а не мощность. Повторные разборы уменьшают число уникальных обслуженных людей.

## Решение о запуске

До оценки выручки проверяем наличие проблемы и использование решения. В пилоте сервис бесплатный; готовность платить и коммерческую модель пока не считаем подтверждёнными.

# Семинар 4 Ценностное предложение

VPC — Value Proposition Canvas, схема связи задачи пользователя с предложением продукта. Все поля ниже являются рабочими гипотезами для выбранного сегмента.

## Профиль пользователя

Задачи: выбрать стажировку с подходящими условиями; понять требования; найти подтверждения навыков в своих проектах; определить подготовку перед откликом.

Трудности: незнакомые формулировки; неясный уровень владения навыком; смешение обязательных и желательных требований; повторное сравнение; риск исключить вакансию без достаточных оснований.

Желаемые результаты: понятная связь между требованиями и собственным опытом; объяснимый выбор; короткий список конкретных действий. Это ожидания команды, которые нужно сверить с интервью.

## Карта предложения

Продукты и услуги: профиль навыков и проектов; разбор нескольких вакансий; карта соответствия; список пробелов и уточнений; переход на исходную страницу для отклика.

Снижение трудностей: каждое требование связано с фрагментом вакансии; навык связан с примером из проекта; недостаток информации отмечен как неизвестное; ограничения по времени и формату проверяются отдельно.

Создание пользы: студент видит варианты и основания выбора; может исправить разбор; получает ближайшее действие по важному пробелу, а не общий совет «учить больше».

## Две связи между проблемой и решением

| Трудность или результат | Элемент предложения | Проверка связи |
| --- | --- | --- |
| Неясно, соответствует ли учебный проект требованию | Требование → пример из проекта → статус подтверждения | Может ли студент объяснить соответствие без подсказки автора |
| Нужно понять, что делать перед откликом | Конкретный пробел → ближайшее действие | Связано ли выбранное действие с реальным требованием |

## Обещание пользователю

«Разберитесь, какие требования выбранной стажировки вы можете подтвердить своими проектами и что стоит уточнить или подготовить перед откликом».

Отсутствие подтверждения не означает отсутствие способности. Сервис не выдаёт вероятность найма, не запрещает отклик и не гарантирует получение работы.

# Семинар 4 Паспорт MVP

MVP — Minimum Viable Product, минимальная версия для проверки одной гипотезы. Проверяем пользу разбора соответствия, поэтому сначала используем ручной прототип без разработки полноценной платформы.

## Гипотеза и формат

Если студент получит разбор трёх стажировок с привязкой требований к своим проектам, он сможет выбрать вариант и следующий шаг с проверяемым обоснованием. Формат — короткая анкета и индивидуальная страница или документ; разбор выполняет команда по единому шаблону.

## Путь пользователя

Указывает направление, доступные часы, город и формат работы.

Описывает 1–2 проекта и навыки с конкретными примерами.

Передаёт тексты трёх действующих вакансий; команда фиксирует источник и дату.

Получает таблицу требований, подтверждений, пробелов и неизвестных; исправляет неточности.

Выбирает вакансию и ближайшее действие; отклик делает самостоятельно на исходной площадке.

## Границы первой версии

| Оставляем | Упрощаем | Откладываем |
| --- | --- | --- |
| Требования, примеры проектов, условия работы, объяснение и исправление | Одно направление; три вакансии; ввод вручную; ручной разбор | Автоматический сбор вакансий, автоподача откликов, создание резюме, обучение и прогноз найма |

## Принцип сопоставления

Сначала проверяем явные условия: направление, город, формат, часы, ограничения по курсу. Затем отмечаем требования как подтверждённые примером, частично подтверждённые или неизвестные. Обязательность указываем только при наличии основания в объявлении; неоднозначность сохраняем.

## Данные и возможное применение ИИ

Baseline — ручной разбор по шаблону. После проверки пользы ИИ может извлекать требования и готовить черновик сопоставления. Он должен ссылаться на исходный текст; студент и проверяющий могут исправить результат. Качество сравниваем с ручным разбором по пропущенным требованиям, выдуманным подтверждениям и ошибкам условий.

В пилоте не требуем ФИО, телефон или доступ к аккаунтам. Из проектов можно удалить личные сведения. Ограничение — время команды, актуальность объявлений и неполнота самоописания. ИИ в MVP необязателен.

# Семинар 4 Карточка проверки

## Гипотеза и способ

Гипотеза: структурированный разбор помогает сделать обоснованный выбор. Проводим пробу с шестью подходящими студентами после проблемных интервью. Для каждого готовим два сопоставимых набора по три актуальные вакансии одного направления. По возможности участники не должны знать эти объявления заранее.

В одном задании студент выбирает обычным способом, в другом получает разбор. Трое начинают с обычного способа, трое — с разбора; наборы также чередуем. Просим выбрать один вариант или объяснить, почему ни один не подходит. Автор не подсказывает решение. Фиксируем время до завершения, максимум 15 минут на задание.

## Единица и измерение

Единица — один участник и его результат в каждом задании. Проверяющий сверяет обоснование с исходными объявлениями и описанием проектов. Успешный результат требует всех трёх признаков:

Названы два требования и реальные подтверждения либо корректно обозначены пробелы.

Учтены явные ограничения по условиям работы; нет существенного противоречия исходному объявлению.

Определён конкретный следующий шаг. Отказ от всех вариантов считается обоснованным решением при выполнении этих условий.

## Порог и следующее решение

Предварительный критерий: не менее 4 из 6 участников выполняют условия успеха с разбором; успешных результатов минимум на два больше, чем обычным способом; медианное время с разбором не превышает обычное более чем на 20%; нет критической выдумки требования или подтверждения.

Основание порога: хотим увидеть пользу для большинства малой выборки, заметное изменение относительно привычного способа и приемлемые затраты времени. Это правило продолжения пилота, не статистическое доказательство. Порог уточняем до начала пробы после проверки сложности заданий.

Если критерий выполнен — проводим более широкий пилот. Если результат не улучшился — разбираем причины и меняем формат. При критической ошибке исправляем механизм и повторяем проверку. Через семь дней уточняем факт отклика и причины решения; это дополнительный сигнал, не условие найма.

## Ограничения вывода

Малая выборка, различия вакансий, перенос опыта между заданиями и ручная помощь ограничивают вывод. Проба не проверяет массовый спрос, автоматизацию, удержание или готовность платить. Время подготовки разбора учитываем отдельно как затраты команды.

# Семинар 5 Истории модель RICE и план

## Команда и исходные материалы

### Код команды XYY

503

### Учебная группа

15.27д-ИСТ05/25б

### Участники и основные роли

Волков Антон -- Product Research

Умаров Милан -- AI Data

Хамчиев Рахим -- Delivery and business

### Название проекта

Поиск первой ИТ стажировки без опыта

### Какой результат С4 используем

Концепцию MVP «Поиск первой ИТ-стажировки без опыта»: студент указывает навыки и проекты, получает разбор требований вакансий и выбирает вариант для отклика. Используем ценностное предложение и карточку проверки из С4.

### Что уже существует, а что только планируем

Выбрана тема, определены роли, подготовлены гипотеза проблемы, план интервью, концепция MVP и критерии проверки. Интервью и разбор вакансий ещё не проводили. Планируем начать с шести студентов: через переписку собрать данные и передать каждому таблицу с разбором трёх вакансий. Работающего сервиса пока нет.

## Пользовательские истории

### US-1. Пользовательская история

Как студент, который знает Python, но плохо разбирается в математике, я хочу понять, где мои знания подходят под требования стажировки, чтобы выбрать, куда откликнуться.

### US-2. Пользовательская история

Как студент без опыта, я хочу понять, что нужно уточнить или подготовить перед откликом, чтобы знать, с чего начать подготовку к стажировке.

### US-3. Пользовательская история

Как студент без опыта работы, я хочу увидеть, какие требования стажировки соответствуют моим навыкам и учебным проектам, чтобы решить, стоит ли откликаться.

### Какую историю раскрываем подробно

US-3.

### Какое условие еще нужно уточнить

Какие сведения о проекте достаточны для подтверждения навыка: описание выполненных задач, ссылка на код или демонстрация результата.

### Критерий приемки 1

После получения вакансии и описания проектов студент видит таблицу требований со статусами: «подтверждено», «частично подтверждено», «нет информации».

### Критерий приемки 2

Для каждого подтверждённого требования указан конкретный пример из проекта студента. Если студент заметил ошибку, он может написать об этом, а команда проверит и исправит разбор.

### Критерий приемки 3

Если данных недостаточно, команда указывает, что нужно уточнить, и не придумывает навыки пользователя. Отсутствие информации не означает, что студент не умеет это делать.

### Подзадача 1

Подготовить правила сопоставления требований вакансии с навыками и проектами. В backlog это WS3, часть US-3.

### Подзадача 2

Создать таблицу результатов и проверить её на примере вакансии и студенческого проекта.

Подзадачи входят в оценку US-3, отдельно их время повторно не считаем.

## Первоначальный backlog

Ведущие и проверяющие в таблице — распределение будущих задач.

| ID | Работа | Тип | Нужно раньше | Ведущий | Проверяющий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WS1 | Найти шесть студентов и расспросить об их поиске стажировки через переписку | Исследование | Подготовить вопросы и получить согласие участников | Рахим | Антон |
| WS2 | Собрать актуальные вакансии стажировок и выделить требования | Подготовка данных | Выбрать направление и уточнить ограничения студентов | Милан | Антон |
| WS3 | Подготовить правила сопоставления требований с проектами | Подзадача US-3 | WS1, WS2 | Милан | Антон |
| US-1 | Помочь понять, какие вакансии подходят под знания студента | Пользовательская история | WS1, WS2, разбор US-3 | Антон | Рахим |
| US-2 | Подготовить следующие шаги перед откликом | Пользовательская история | US-3 | Антон | Рахим |
| US-3 | Собрать анкету, разобрать три вакансии и оформить таблицу соответствия навыков | Пользовательская история | WS1, WS2, WS3 | Милан | Антон |
| WS4 | Проверить, помогла ли таблица выбрать вакансию и следующий шаг | Проверка | Готовая таблица и согласие студента | Антон | Милан |
| WS5 | Собрать результаты и обновить оценки | Подведение итогов | WS4 | Рахим | Антон |

### Что еще нужно для полного пользовательского сценария

Получить описание навыков и проектов, проверить условия вакансий, подготовить таблицу и дать студенту возможность исправить ошибки. После разбора студент выбирает вакансию или объясняет отказ от всех вариантов и называет следующий шаг. Отклик отправляет сам на сайте с вакансией.

## Аудиторный расчет

### Ваши три подстановки и первый рейтинг

US-6: 240 × 2 × 0,5 / 2 = 120.

US-8: 160 × 0,5 × 0,8 / 1 = 64.

US-9: 80 × 1 × 0,8 / 2 = 32.

Первый рейтинг: US-6 → US-8 → US-9.

### У US-6 Confidence снизилась до 20%. Пересчитайте только эту строку

US-6: 240 × 2 × 0,2 / 2 = 48.

### Что изменилось в рейтинге и почему это еще не план запуска

Новый рейтинг: US-8 (64) → US-6 (48) → US-9 (32). Уведомление опустилось на второе место из-за снижения уверенности в оценке. Это ещё не план запуска: сначала нужно создать основу US-1–US-5, проверить зависимости и доступные ресурсы.

## Своя модель RICE

### Цель и показатель

Помочь студентам без коммерческого опыта выбрать ИТ-стажировку и понять, что подготовить перед откликом.

Показатель — доля участников, которые смогли объяснить решение по вакансии через два требования и примеры своих навыков либо пробелы, учесть условия работы и назвать следующий шаг. Обоснованный отказ от всех вариантов тоже считается решением.

Числитель — участники, выполнившие эти условия. Знаменатель — все участники, получившие разбор. Если итогового ответа нет, успех не засчитываем.

### Что будем сравнивать

Три варианта ручного прототипа: таблицу соответствия требованиям вакансий, письменный разбор с рекомендациями и консультацию с планом действий. В каждом варианте студент предоставляет навыки, проекты и ограничения, а команда разбирает три вакансии. Выбираем один вариант для первой проверки.

### Reach: единица

Один уникальный студент без коммерческого опыта, который получил разбор. Три вакансии одного студента не считаем тремя пользователями.

### Reach: период

Четыре недели с начала проверки. Дата начала пока не определена.

### Как получим Reach

Планируем привлечь шесть студентов через знакомых и учебные группы. Для первой проверки выбираем Python-стажировки. Согласие участников ещё нужно получить. После проверки запишем, сколько студентов действительно получили разбор.

Во всех трёх вариантах ставим R = 6 для сравнения на одной аудитории. Для консультаций дополнительно нужно согласовать время встреч.

### Impact: что означает I = 1

Среднее влияние: студент лучше понимает требования, но ему ещё нужна помощь с выбором вакансии.

### Impact: значения 3 / 2 / 1 / 0,5 / 0,25 на ваших примерах

3 — студент обоснованно выбирает вакансию и готовит материалы для отклика.

2 — студент объясняет выбор или отказ, видит пробелы и называет следующий шаг.

1 — студент понимает требования, но ещё затрудняется с выбором.

0,5 — отдельные требования стали понятнее, но решение почти не продвинулось.

0,25 — информация удобнее оформлена, но почти не помогает выбрать.

### Confidence: по каким основаниям выбираем уровень

100% — есть повторные проверки, фактический охват и замеры времени.

80% — есть интервью и первая проверка, но часть оценок ещё требует уточнения.

50% — оценки в основном основаны на предположениях.

Сейчас используем 50%, так как интервью и проверку ещё не проводили. Это уверенность в основаниях оценок, а не вероятность успеха проекта. В формулу подставляем 0,5.

### Effort: единица

Человеко-часы. Один час работы двух участников — два человеко-часа.

### Effort: опорная работа

Разбор одной вакансии для одного студента: изучить требования, сопоставить с проектами, оформить выводы и проверить другим участником команды. Фактическое время измерим на первом разборе.

### Что входит в Effort

Анкета, правила разбора, обработка данных студента, сопоставление требований, оформление результата, проверка, исправления и уточнения. Если используем ИИ, время на проверку его ответа тоже учитываем.

Предварительное разбиение на шесть студентов:

P1: анкета и правила — 2 ч, разборы — 12 ч, проверка и исправления — 6 ч, передача и уточнения — 2 ч. Всего 22 ч.

P2: анкета и структура — 1,5 ч, письменные разборы — 9 ч, проверка — 4 ч, передача и уточнения — 2 ч. Всего 16,5 ч.

P3: анкета — 2 ч, подготовка разборов — 12 ч, консультации — 6 ч, итоговые планы — 6 ч, проверка — 8 ч. Всего 34 ч.

Общий набор участников, проблемные интервью, подбор исходных вакансий и итоговую проверку учитываем отдельно в ближайшем плане. Ожидание ответа не считаем рабочими часами.

### Неизвестное, зависимости и обязательные условия

Нужно проверить, получится ли набрать шесть участников, помогает ли выбранный формат и сколько времени занимает разбор. До подготовки таблицы нужны актуальные вакансии, данные о проектах и единые правила.

Сначала делаем один пробный разбор и уточняем оценки. Не придумываем навыки, показываем основания выводов, учитываем условия работы и исправляем ошибки. Предпочитаем переписку, чтобы тратить меньше времени на созвоны.

## Оценки своего backlog

P1–P3 — альтернативные пакеты, которые включают US-1, US-2 и US-3. WS3 входит в US-3. Время пакетов, историй и подзадач повторно не складываем. Общие работы WS1, WS2, WS4 и WS5 считаем отдельно.

| ID / пакет | Название / состав | R | I | C, % | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Анкета + разбор трёх вакансий в таблице + следующий шаг | 6 | 2 | 50 | 22 |
| P2 | Анкета + письменный разбор трёх вакансий + рекомендации | 6 | 1 | 50 | 16,5 |
| P3 | Анкета + консультация по трём вакансиям + план действий | 6 | 2 | 50 | 34 |

P1. R: план на шесть студентов. I: предполагаем, что таблица поможет объяснить выбор через требования и проекты. C: проверки пока нет. E: 2 + 12 + 6 + 2 = 22 ч.

P2. R: тот же план набора. I: предполагаем, что текст поможет понять требования, но сравнивать варианты будет сложнее. C: это предположение. E: 1,5 + 9 + 4 + 2 = 16,5 ч.

P3. R: шесть студентов при согласовании встреч. I: обсуждение может помочь обосновать выбор. C: проверку не проводили. E: 2 + 12 + 6 + 6 + 8 = 34 ч.

### Результат расчета

P1: 6 × 2 × 0,5 / 22 ≈ 0,273.

P2: 6 × 1 × 0,5 / 16,5 ≈ 0,182.

P3: 6 × 2 × 0,5 / 34 ≈ 0,176.

Рейтинг: P1 → P2 → P3. Разница между P2 и P3 небольшая, а оценки пока предварительные.

### Один пересмотр: строка

3 — P3.

### Что меняем

Effort.

### Новое значение

46 человеко-часов вместо 34.

### Почему меняем именно это предположение

Проверяем вариант, при котором консультации потребуют больше времени: 2 ч на анкету, 16 ч на подготовку, 9 ч на встречи, 9 ч на итоговые планы и 10 ч на проверку. Всего 46 ч. Это предположение для пересчёта, консультации ещё не проводились.

### Объясните выбор после пересмотра

P3: 6 × 2 × 0,5 / 46 ≈ 0,130. Рейтинг сохраняется: P1 → P2 → P3.

Выбираем P1 — анкету и таблицу через переписку. У него наибольший балл, можно увидеть основания выводов и обойтись без обязательных созвонов. Перед разбором нужно найти участников, выяснить их проблему и подготовить вакансии. После первой пробы уточним время и полезность таблицы.

## Ближайший план

### Что покажем или проверим в конце шага

Подготовим ручной прототип и проверим его с шестью студентами. Сначала расспросим через переписку о недавнем поиске стажировки и трудностях. Ориентир из С2 — минимум три из шести описывают реальный случай затруднения с требованиями и его последствия. Если основная проблема другая, уточним решение.

Для проверки из С4 подготовим два сопоставимых набора по три вакансии для каждого студента. Один набор он оценивает обычным способом, второй — с нашей таблицей. Трое начинают с обычного способа, трое — с таблицы. Наборы тоже чередуем. Для подходящих участников можно использовать одинаковые исходные вакансии, но разбор навыков делаем индивидуально.

Студент выполняет задания самостоятельно и записывает время, максимум 15 минут на задание. Через переписку получаем его выбор, обоснование и следующий шаг. Проверяем ответы по исходным вакансиям и проектам.

Критерий из С4: минимум четыре из шести выполняют условия успеха с таблицей; успешных результатов минимум на два больше, чем обычным способом; медианное время с таблицей не больше обычного более чем на 20%; нет выдуманных требований или подтверждений. При недостающих ответах или времени сначала собираем данные. Самостоятельный замер времени и маленькая выборка ограничивают выводы.

Через семь дней уточним, был ли отклик и почему. При успехе продолжим проверку, при неудаче разберём причины и изменим формат. Это план, а не результаты проведённого теста.

### Реально доступный объем и срок

Планируем шесть участников. Срок не определён. Для расчёта Reach используем четыре недели с будущего начала проверки, но даты и время участников команды ещё нужно согласовать.

Предварительно нужно 35 человеко-часов на команду: 5 ч на набор и проблемные интервью, 3 ч на подбор вакансий, 22 ч на P1, 4 ч на проверку и 1 ч на выводы. Это оценка работы, а не уже выделенные часы.

### Когда уточним неизвестные оценки

После согласия участников уточним охват. После первого пробного разбора измерим время и пересчитаем оставшийся объём. До основных заданий зафиксируем одинаковые правила и критерии.

Если во время пробного задания меняем правила, его результат не смешиваем с основной проверкой: повторим задание в новых условиях с другим набором. Если прогноз работы превышает 35 часов, пересмотрим ресурс и срок. После проверки шести студентов обновим оценки полезности.

| Порядок / ID | Работа | Оценка и единица | Условие старта | Ведущий | Проверяющий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 / WS1 | Найти шесть студентов и расспросить о поиске стажировки через переписку | 5 чел.-ч | Подготовлены вопросы, участники согласны | Рахим | Антон |
| 2 / WS2 | Подобрать вакансии для двух заданий, сохранить тексты, ссылки и даты | 3 чел.-ч | Известны направление и ограничения участников | Милан | Антон |
| 3 / P1 | Подготовить анкету и правила, сделать пробный разбор, затем остальные пять; выполнить US-1–US-3 | 22 чел.-ч за весь пакет | WS1, WS2; есть проекты студентов; после пробы уточнены оценки | Милан — разбор; Антон — анкета и рекомендации | Антон — разбор; Рахим — полнота результата |
| 4 / WS4 | Передать задания, собрать ответы и время, проверить обоснования; через семь дней уточнить отклик | 4 чел.-ч | Готовы наборы вакансий, таблицы и правила | Антон | Милан |
| 5 / WS5 | Собрать результаты, фактические часы и решение о продолжении | 1 чел.-ч | Получены ответы или закончился согласованный срок ожидания | Рахим | Антон |

Итого: 5 + 3 + 22 + 4 + 1 = 35 человеко-часов. Ожидание ответов и время самостоятельных заданий студентов сюда не входят.

### Что отложили и почему

Письменный разбор P2 и консультации P3 пока оставляем как альтернативы. Выбрали таблицу, так как хотим меньше времени тратить на непосредственное общение.

Набор до десяти студентов, автоматический сбор вакансий, ИИ-разбор, автоподачу откликов и полноценный сервис откладываем до проверки ручного варианта. Исправления и получение итогового решения студента оставляем в ближайшем плане.

## Взаимная проверка и вклад

### Код команды, которая проверяла

Проверка другой командой не проводилась.

### Какой конкретный вопрос задали

Вопросов от другой команды пока не было.

### Что изменили или почему сохранили выбор

Выбрали анкету и таблицу через переписку, так как хотим сократить время на созвоны. Для первой проверки запланировали шесть студентов. Уточнили истории, добавили работы в backlog, расписали основания RICE и пересчитали время. Выбор P1 сохранили после пересмотра трудозатрат на консультации.

### Вклад участников и использование ИИ

Антон выполнил основную работу по подготовке материалов: собрал документы, выбрал тему и направление проекта, подготовил и доработал содержание С5, определил ограничения по общению и объём первой проверки.

На дальнейшую работу распределяем задачи так: Милан — подбор вакансий, требования и таблицы соответствия; Рахим — поиск участников, организация проверки и сбор результатов. Продуктовые решения и согласованность материалов остаются за Антоном. Выполненные задачи остальных участников добавим по мере работы.

ИИ использовали для уточнения определений и помощи в понимании заданий, а также для формулировок, оформления и расчётов RICE. Итоговые оценки и план нужно проверить командой перед использованием.

Числа команды являются оценками, если явно не указан источник измерения. Интервью и проверка прототипа пока запланированы.

# Источники и дальнейшие действия

## Учебные материалы

[1] Seminar_1_ekran_v2_3.pdf. Команда, проблема, карточка гипотезы, Product Book.

[2] Seminar_2_ekran_v3_2.pdf. Сегмент, сценарий, предположения и исследование.

[3] Seminar_3_ekran_v2_2.pdf. Альтернативы, позиционирование, TAM SAM SOM.

[4] Seminar_4_ekran_v1_2.pdf. VPC, паспорт MVP, карточка проверки.

Материалы С5: рабочий шаблон Seminar_5_rabochiy_shablon_v2_1.html и заполненный S5_503_product_book.md. Пользовательские истории, backlog, RICE и план.

## Открытые страницы альтернатив

[5] hh.ru. Умная стажировка — пошаговая стратегия поиска и выбора. https://career.hh.ru/article/umnaya-stazhirovka

[6] База знаний hh.ru. Как создать резюме. https://feedback.hh.ru/knowledge-base/article/1628

[7] Хабр Карьера. Вакансии стажёров. https://career.habr.com/vacancies/stazher

[8] FutureToday. Программы стажировок для студентов в ИТ. https://it.fut.ru/internship

Дата проверки открытых страниц — 9 октября 2026 года. Страницы подтверждают существование альтернатив и указанные возможности. Их наличие не подтверждает нашу проблему или преимущество продукта. Количество вакансий, зарплаты и размеры рынка из этих страниц не использованы.

## Что подготовлено

Материалы С1–С5 собраны в общий отчёт. Подготовлены план исследования, сравнение альтернатив, модель масштаба, ценностное предложение, концепция MVP, пользовательские истории, backlog, оценки RICE и ближайший план. Интервью и проверка прототипа ещё не проводились.

## Что команда делает дальше

Уточняет роли, владельца репозитория и логины GitVerse; переносит материалы в командный шаблон преподавателя, если он требуется.

Находит шесть участников по критериям и проводит интервью по гайду.

Передаёт обезличенные заметки для заполнения выводов и корректировки продукта.

Проверяет альтернативы на том же сценарии и собирает основания для фактического расчёта масштаба.

После подтверждения проблемы готовит ручной прототип и проводит проверку.

Получает внешнее ревью. Формы обратной связи преподавателя каждый участник заполняет самостоятельно.

Согласует ресурс и срок проверки, затем собирает общий репозиторий с результатами С1–С5.

Главное неизвестное сейчас — возникает ли у выбранных студентов значимая трудность именно при сопоставлении требований вакансий со своими навыками. Её проверяем первой.